پاکسازی و ساده‌سازی پروژه فرفرو

گزارش فاز دوم — حذف بخش AI استودیو و ارز «شل»، رفع باگ بحرانی بیلد، و شروع یکسان‌سازی کامپوننت‌ها

۱۲ شهریور ۱۴۰۵ — تهیه‌شده توسط دستیار کد

خلاصه یک‌خطی بخش «AI استودیو» و ارز مجازی «شل» به‌طور کامل و امن از کد حذف شدند؛ یک باگ بحرانیِ کشف‌نشده که جلوی هر build سالم را می‌گرفت پیدا و رفع شد؛ و بخشی از کامپوننت‌های تکراری یکی شدند. همه تغییرات با یک build واقعی و کامل تأیید شدند.

# ۱. حذف بخش AI استودیو

بخش AI استودیو قبلاً از رابط کاربری (UI) حذف شده بود، اما رد پای آن به‌صورت کد و استایل مرده (dead code) در پروژه باقی مانده بود. این باقیمانده‌ها به‌طور کامل پاک شدند:

- فایل جداگانه‌ی app/styles/features/ai.css که فقط برای همین بخش بود — حذف شد.

- در فایل اصلی استایل (app/styles.css)، ایمپورت این فایل و حدود ۵۵ قانون CSS تکراری با پیشوند «ai» (کادر پرامپت، بوم طراحی، دکمه تولید، نوار انتشار و ۵ انیمیشن @keyframes مرتبط) به‌طور کامل حذف شدند.

- یک سلکتور مرده در app/features/shell/HomeApp.jsx که به‌دنبال المنتی با کلاس aiStudio می‌گشت (و دیگر هیچ‌جا رندر نمی‌شد) حذف شد.

- دو فایل تصویر بلااستفاده (public/ai-platform-hero.png و public/ai-selfie-placeholder.png) که هیچ ارجاعی در کد به آن‌ها نبود، شناسایی و برای حذف علامت‌گذاری شدند (جزئیات در بخش ۶).

همه‌ی این موارد پیش از حذف، با جست‌وجوی کامل در کل پروژه بررسی شدند تا مطمئن شویم هیچ بخش زنده‌ای به آن‌ها وابسته نیست.

# ۲. حذف ارز مجازی «شل»

نکته‌ی مهم: کلمه‌ی «شل» در این پروژه دو معنی کاملاً متفاوت دارد — یکی «Shell» به معنای چارچوب کلی رابط کاربری (فولدر app/features/shell، کامپوننت ShellSidebar) که بخشی حیاتی و زنده‌ی برنامه است و نباید لمس شود؛ و دیگری «Shell» به‌عنوان نام ارز مجازی (shell_balance) که غیرفعال شده بود. در تمام مراحل، این دو به‌دقت از هم تفکیک شدند تا اشتباهاً بخش زنده حذف نشود.

## موارد حذف‌شده

- در API کیف پول (app/api/wallet/route.js): شاخه‌ی کامل مربوط به شارژ/برداشت با ارز «شل» حذف شد.

- در لایه‌ی دیتابیس کیف پول (app/lib/db/repos/wallet.js): تابع changeShellBalance و فیلد shellBalance به‌طور کامل حذف شدند.

- هنگام ساخت کاربر جدید (app/lib/db/repos/users.js) دیگر ستون shell_balance به‌صراحت مقداردهی نمی‌شود (ستون در دیتابیس با مقدار پیش‌فرض صفر باقی می‌ماند، بی‌خطر است).

- پنل مخفی «ابزار تست توسعه» (Dev Tools) در صفحه‌ی کیف پول که به کاربران واقعی هم نمایش داده می‌شد — همراه با تابع شارژ آزمایشی demoCreditWallet در HomeApp.jsx — حذف شد. این مشکل پیش‌تر هم در گزارش تحلیل امنیتی فاز اول علامت‌گذاری شده بود.

- در app/features/wallet/index.js که هیچ فایلی در کل پروژه به آن ارجاع نمی‌داد، دو خروجی مرده و یک خروجی از قبل خراب حذف و فقط خروجی زنده (WalletPage) نگه داشته شد.

- دو فایل کاملاً بلااستفاده app/features/wallet/useWallet.js و app/features/wallet/formatMoney.js حذف شدند (تأیید شد که هیچ‌کجا import نمی‌شوند).

- در CSS کیف پول (app/styles/features/wallet.css): هم استایل پنل تست توسعه، و هم یک نوار کاملاً بلااستفاده به نام walletShellStrip (که در هیچ فایل JSX ای استفاده نمی‌شد) حذف شدند.

- در API «پاسپورت زیبایی» (app/api/beauty-passport/route.js) یک باگ واقعی پیدا شد: فعال‌سازی پاسپورت سعی می‌کرد ۱۰ واحد «شل» کم کند، که از وقتی امکان شارژ شل حذف شده بود، همیشه با شکست مواجه می‌شد. چون این قابلیت خودش هم در جایی از اپ فراخوانی نمی‌شد، بدون ریسک، هزینه‌ی آن موقتاً صفر شد تا وقتی مدل قیمت‌گذاری واقعی طراحی شود.

## مواردی که عمداً دست‌نخورده باقی ماندند

تصمیم آگاهانه: ستون shell_balance در دیتابیس ستون shell_balance و قید CHECK آن در جدول دیتابیس (app/lib/db/schema.js و migrations.js) عمداً حذف نشدند. دلیل: حذف واقعی یک ستون از دیتابیسِ در حال استفاده (ALTER TABLE DROP COLUMN) یک عملیات پرریسک روی داده‌ی واقعی کاربران است. این ستون از این پس همیشه مقدار صفر دارد و کاملاً بی‌ضرر است؛ حذف فیزیکی آن سودی جز زیبایی کد ندارد اما ریسک آسیب به داده‌ها را به همراه دارد. با توجه به این‌که خودتان دانش فنی برای بازیابی یک مشکل احتمالی دیتابیس را ندارید، این ریسک به‌جای پذیرفتن، مستند شد.

یافته‌ی مهم برای اطلاع شما: شارژ واقعی کیف پول درگاه پرداخت ندارد در بررسی دقیق‌تر مشخص شد که دکمه‌ی واقعی «شارژ کیف پول» که کاربران واقعی (آرایشگر/سالن/فروشگاه) استفاده می‌کنند، در پشت صحنه از همان مسیر کدنویسی‌شده برای «شارژ آزمایشی» (demo_credit) استفاده می‌کند — یعنی وقتی کسی روی شارژ می‌زند، در حال حاضر هیچ درگاه پرداخت واقعی (مثل زرین‌پال) پشت آن نیست و مبلغ به‌صورت مستقیم به موجودی اضافه می‌شود. این یک نقص از قبل موجود در پروژه است، نه چیزی که در این پاکسازی ایجاد شده باشد. عمداً این بخش دست‌نخورده باقی ماند چون حذفش بدون جایگزین، قابلیت شارژ واقعی را کاملاً از کار می‌انداخت. توصیه می‌شود پیش از استفاده‌ی واقعی کاربران از شارژ کیف پول، یک درگاه پرداخت واقعی به این بخش وصل شود.

# ۳. باگ بحرانیِ کشف‌شده: یک پکیج کاملاً خراب باعث شکست build می‌شد

در جریان تست نهایی، یک مشکل جدی و مستقل از این پاکسازی پیدا شد که هر build تولیدی (production build) پروژه را کاملاً متوقف می‌کرد:

- پکیج react-7-segment-display (استفاده‌شده برای نمایش ساعت دیجیتال در داشبورد زمان‌بندی سالن) در نسخه‌ی منتشرشده روی npm (۱.۱.۵ — تنها نسخه‌ی موجود) فقط کد خام TypeScript دارد و هیچ فایل کامپایل‌شده‌ای (dist) در آن منتشر نشده، در حالی که package.json خودِ این پکیج به‌صراحت به همان فایل‌های کامپایل‌شده‌ی ناموجود اشاره می‌کند.

- این یعنی این پکیج، مستقل از هر پروژه‌ای، روی هیچ ماشینی قابل import نیست — یک اشتباع انتشار از طرف سازنده‌ی پکیج، نه مشکلی از پروژه‌ی شما.

- این مشکل با npm pack مستقیماً از رجیستری npm تأیید شد (فایل‌های داخل پکیج فقط src/*.ts هستند).

راه‌حل اعمال‌شده: به‌جای وابستگی به این پکیج خراب، یک نسخه‌ی مستقل و کوچک از نمایش‌گر هفت‌قطعه‌ای (7-segment) مستقیماً داخل app/components/SegmentClock.jsx نوشته شد که دقیقاً همان ظاهر و رفتار قبلی (اندازه، رنگ، شیب/skew) را بازتولید می‌کند، بدون هیچ وابستگی بیرونی. این پکیج از package.json هم حذف شد.

یک فایده‌ی جانبی مهم همین حذف، یک تعارض نسخه‌ای (peer dependency conflict) از قبل موجود در پروژه را هم برطرف کرد: این پکیج به React نسخه ۱۸ نیاز داشت در حالی که پروژه از React ۱۹ استفاده می‌کند. پیش از این پاکسازی، نصب پکیج‌ها فقط با یک پرچم اجباری (--legacy-peer-deps) ممکن بود. الان npm install به‌طور کاملاً تمیز و بدون هیچ هشداری کار می‌کند.

# ۴. یکسان‌سازی بخش‌های مشترک (کامپوننت‌سازی)

طبق درخواست شما برای تبدیل بخش‌های مشترک به کامپوننت، تمام صفحات پروژه بررسی شدند تا الگوهای تکراری پیدا شوند. یک کامپوننت مشترک آماده به‌نام ProfileEmptyState از قبل در پروژه وجود داشت و در بیشتر صفحات (سالن، آرایشگر، چت و ...) درست استفاده می‌شد — اما دو صفحه، به‌جای استفاده از آن، نسخه‌ی کپی‌شده‌ی خودشان را داشتند:

- صفحه‌ی کیف پول (WalletPage.jsx) برای حالت «هنوز تراکنشی نیست».

- صفحه‌ی فروشگاه عمومی (ShopStorefrontPage.jsx) برای دو حالت «هنوز محصولی نیست» و «هنوز نظری ثبت نشده».

هر سه مورد به همان کامپوننت مشترک ProfileEmptyState متصل شدند (دقیقاً به همان روشی که بقیه‌ی صفحات پروژه از قبل انجام می‌دادند)، و برای این‌که ظاهر بصری آن‌ها یک پیکسل هم تغییر نکند، استایل‌های اختصاصی هرکدام (walletEmptyState، shopStoreEmptyState) حفظ و با دقت با کامپوننت مشترک هماهنگ شدند.

# ۵. تأیید نهایی: build کامل و سالم

پس از هر مرحله از تغییرات، یک build واقعی production (با دستور next build) روی نسخه‌ای کامل از پروژه اجرا شد. نتیجه‌ی build نهایی: کامپایل موفق، بدون هیچ خطا یا هشدار، و تمام ۳۷ مسیر برنامه (صفحات و API ها) با موفقیت ساخته شدند.

✓ Compiled successfully

✓ Generating static pages (30/30)

همه‌ی ۳۷ مسیر برنامه (app/ و api/) بدون خطا ساخته شدند.

# ۶. فهرست دقیق فایل‌های تغییریافته

| فایل | تغییر |
| --- | --- |
| app/api/wallet/route.js | حذف شاخه‌ی «شل» از API کیف پول |
| app/api/beauty-passport/route.js | رفع باگ کسر همیشه‌ناموفق ۱۰ «شل»؛ فعال‌سازی موقتاً رایگان |
| app/lib/db/repos/wallet.js | حذف changeShellBalance و فیلد shellBalance |
| app/lib/db/repos/users.js | حذف مقداردهی صریح shell_balance هنگام ساخت کاربر |
| app/features/wallet/WalletPage.jsx | حذف پنل مخفی تست توسعه؛ اتصال به ProfileEmptyState |
| app/features/wallet/index.js | حذف دو خروجی مرده |
| app/features/shell/HomeApp.jsx | حذف demoCreditWallet و سلکتور مرده‌ی aiStudio |
| app/components/SegmentClock.jsx | بازنویسی بدون وابستگی به پکیج خراب react-7-segment-display |
| app/styles.css | حذف ~۵۵ قانون CSS مربوط به AI استودیو و ایمپورت ai.css |
| app/styles/features/wallet.css | حذف استایل پنل تست توسعه و نوار walletShellStrip |
| app/styles/features/shops.css | هماهنگی سلکتورها با ساختار جدید ProfileEmptyState |
| app/features/profile/ProfileEmptyState.jsx | افزودن پرپ اختیاری role برای حفظ دسترس‌پذیری (a11y) |
| app/features/shops/ShopStorefrontPage.jsx | اتصال دو حالت خالی به کامپوننت مشترک ProfileEmptyState |
| package.json | حذف کامل وابستگی خراب react-7-segment-display |
| app/features/wallet/useWallet.js | فایل کاملاً بلااستفاده — محتوا خالی شد (توضیح در بخش بعد) |
| app/features/wallet/formatMoney.js | فایل کاملاً بلااستفاده — محتوا خالی شد (توضیح در بخش بعد) |
| app/styles/features/ai.css | فایل مخصوص AI استودیو — محتوا خالی شد (توضیح در بخش بعد) |

# ۷. یک محدودیت فنی که باید بدانید

چرا سه فایل «حذف» نشدند بلکه خالی شدند؟ ابزار اتصال به کامپیوتر شما در این جلسه فقط اجازه‌ی نوشتن/جایگزینی فایل را می‌دهد، نه حذف فیزیکی فایل. به همین دلیل، سه فایلی که کاملاً بلااستفاده تشخیص داده شدند (useWallet.js، formatMoney.js، ai.css) به‌جای پاک‌شدن کامل، محتوایشان با یک توضیح کوتاه جایگزین شد. این سه فایل هیچ تأثیری روی عملکرد برنامه ندارند و کاملاً بی‌خطرند؛ صرفاً اگر بخواهید پوشه‌ی پروژه از نظر فایل هم ۱۰۰٪ تمیز باشد، می‌توانید در فرصتی مناسب (یا وقتی دوباره از من بخواهید) این سه فایل را به‌طور کامل حذف کنید.

# ۸. به‌روزرسانی: پاکسازی کد مرده در سطح کل پروژه (پس از تأیید شما برای ادامه)

بعد از تأیید شما برای ادامه، به‌جای حدس زدن، یک بررسی کاملاً خودکار و قابل‌اثبات نوشتم: برای هر متغیر، تابع و رفرنس داخل HomeApp.jsx، دقیقاً شمردم که آیا واقعاً در جایی از کد (از جمله زنجیره‌ی توابعی که فقط همدیگر را صدا می‌زنند) استفاده می‌شود یا نه. سپس همین بررسی را برای فایل‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده‌ی کل پروژه (پوشه‌ی shared) هم انجام دادم.

## موارد پیدا و حذف‌شده در HomeApp.jsx

- ۹ تابع کاملاً مرده (هیچ‌جا فراخوانی نمی‌شدند، حتی به‌طور غیرمستقیم): از جمله محاسبه‌ی ظرفیت ساعت‌کاری سالن و ردیف‌های اطلاعاتی سالن که ظاهراً باقیمانده‌ی یک بخش قدیمی‌تر بودند.

- ۲ متغیر وضعیت (state) که مقدارشان محاسبه و ذخیره می‌شد اما هیچ‌جای صفحه نمایش داده نمی‌شد: موجودی «در انتظار» (pending) و «سقف‌های» کیف پول.

- یک متغیر رفرنس (walletBusyRef) که تعریف شده بود ولی هیچ‌وقت خوانده یا نوشته نمی‌شد.

- یک متغیر «مرحله‌ی ساخت رزرو» (bookingCreateStep) که در ۳ فایل مختلف مقداردهی می‌شد اما مقدارش هیچ‌جا خوانده نمی‌شد — به‌نظر می‌رسد باقیمانده‌ی یک ویزارد چندمرحله‌ای قدیمی‌تر برای ساخت رزرو بوده که بعداً ساده شده.

یک باگ واقعی که پیدا و رفع شد: پیام‌های گم‌شده چند نقطه از برنامه (از جمله وقتی فروشنده پیام وضعیت سفارش برای مشتری می‌فرستد) پیام وضعیتشان را در متغیری به نام shellNotice می‌گذاشتند — اما هیچ‌جای رابط کاربری این متغیر را نمایش نمی‌داد. یعنی این پیام‌ها به‌صورت نامرئی از بین می‌رفتند. همه‌ی این نقاط الان به appToast وصل شدند — همان مکانیزم نوار پیامِ واقعی و کارکننده‌ی برنامه — و از این پس این پیام‌ها واقعاً دیده می‌شوند.

## موارد پیدا و حذف‌شده در سطح کل پروژه

در پوشه‌ی app/shared (کدهای مشترک بین بخش‌های مختلف)، سه فایل کامل و ۹ تابع در فایل‌های دیگر پیدا شدند که هیچ فایلی در کل پروژه آن‌ها را import نمی‌کرد. جالب اینجاست که بیشترشان نسخه‌ی «درست و به‌اشتراک‌گذاشته‌شده»ی همان کاری بودند که HomeApp.jsx به‌جایش یک نسخه‌ی داخلی و جداگانه (fetch مستقیم) نوشته بود — یعنی این توابع مشترک از اول درست ساخته شده بودند ولی هیچ‌وقت واقعاً استفاده نشدند:

| فایل | تغییر |
| --- | --- |
| app/shared/api/wallet.js | کل فایل بلااستفاده — نسخه‌ی مشترک/درستِ عملیات کیف پول که هیچ‌وقت جایگزین fetch مستقیم در HomeApp نشد |
| app/shared/hooks/useToast.js | کل فایل بلااستفاده — نسخه‌ی مشترک/درستِ toast که هیچ‌وقت جایگزین کد دستی appToast نشد |
| app/shared/lib/busyGate.js | کل فایل بلااستفاده — ابزار جلوگیری از کلیک/درخواست تکراری، هیچ‌جا وصل نشده بود |
| app/shared/api/salons.js | ۲ تابع مرده حذف شد: getBeautyPassport، createBeautyPassport |
| app/shared/api/artists.js | ۷ تابع مرده حذف شد (همه wrapper های آماده‌ولی‌بلااستفاده برای عملیات آرایشگر) |
| app/shared/api/auth.js | ۱ تابع مرده حذف شد: updateProfile |
| app/shared/api/posts.js | ۱ تابع مرده حذف شد: getPost |

نکته‌ی مهم درباره‌ی دقت: در این بررسی به چند ده مورد دیگر هم برخوردم که در نگاه اول «بلااستفاده» به‌نظر می‌رسیدند (مثلاً ثابت‌ها و توابع کمکی در فایل‌های تاریخ شمسی و اسکلتون بارگذاری). با بررسی دقیق‌تر مشخص شد همه‌ی آن‌ها در همان فایل خودشان واقعاً استفاده می‌شوند (فقط از فایل‌های دیگر import نمی‌شوند) — یعنی زنده و لازم‌اند، فقط export شدنشان لازم نبوده. عمداً هیچ‌کدام از این‌ها را حذف نکردم تا چیزی که واقعاً استفاده می‌شود، اشتباهی از بین نرود.

همه‌ی این تغییرات هم مثل قبل، بعد از هر مرحله با یک build کامل و واقعی تأیید شدند و بدون خطا اجرا شدند.

# ۹. شکستن HomeApp.jsx به هوک‌های کوچک‌تر (تکمیل شد)

همان‌طور که در بخش قبل قول داده شد، شکستن فایل غول‌پیکر HomeApp.jsx (که در ابتدای کار حدود ۳۳۴۱ خط بود) به‌صورت قدم‌به‌قدم و با تأیید build بعد از هر قدم آغاز شد. الگوی کار، دقیقاً همان الگویی است که خود این پروژه از قبل برای بخش‌های دیگر (مثل exploreFeed یا salonWorkspace) استفاده کرده بود: یک فایل هوک جداگانه با نام useXxx.js که تمام state، توابع و منطق یک حوزه‌ی مشخص را نگه می‌دارد و در HomeApp.jsx فقط با یک خط destructuring مصرف می‌شود.

## هوک اول: کیف پول (useWalletWorkspace)

تمام ۹ متغیر وضعیت کیف پول (موجودی، تراکنش‌ها، برداشت‌ها، پیش‌نویس حساب بانکی و غیره) و توابع شارژ/برداشت/ذخیره‌ی حساب بانکی از HomeApp.jsx خارج و در فایل جدید app/features/wallet/useWalletWorkspace.js قرار گرفت.

## هوک دوم: چت مالک فروشگاه/سالن/آرتیست با مشتری (useOwnerChat)

بخش مربوط به صندوق پیام مالک (که بسته به نوع پروفایل — آرتیست، سالن یا فروشگاه — صندوق متفاوتی نشان می‌دهد)، باز/بستن گفتگو، ارسال پیام، و ثبت پیام‌های سیستمی وضعیت سفارش، در فایل جدید app/features/shell/useOwnerChat.js جمع شد.

## هوک سوم: ویرایش پروفایل و تنظیمات حساب (useProfileEditor)

بخش مربوط به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی (نام، آدرس، رمز عبور، آواتار)، ذخیره‌ی لوکیشن، و کلیدهای تنظیمات حساب (اعلان رزرو، نمایش عمومی نمونه‌کارها و غیره) در فایل جدید app/features/shell/useProfileEditor.js جمع شد.

## هوک چهارم: افزودن/ویرایش خدمت آرایشگر یا سالن (useServiceComposer)

فرم افزودن یا ویرایش یک خدمت (چه از پیش‌فرض‌های آماده، چه سفارشی) — چه برای آرتیست، چه برای سالن — در فایل جدید app/features/shell/useServiceComposer.js جمع شد. در همین قدم، یک مورد تکرار کد هم پیدا و اصلاح شد: تابع editSalonService دقیقاً همان کاری را می‌کرد که editArtistService انجام می‌داد (کد کاملاً کپی‌شده)، پس حذف شد و هر دو بخش (منوی خدمات سالن و منوی خدمات آرتیست) الان از یک تابع مشترک استفاده می‌کنند.

## هوک پنجم: منوی مدیریت نوبت در برنامه‌ی هفتگی (useScheduleBookingMenu)

باز/بستن منوی یک نوبت مشخص از برنامه‌ی هفتگی سالن یا آرتیست، و سه عملیات آن (تغییر ساعت، تغییر آرتیست مسئول، لغو نوبت)، به همراه تابع کمکی پیدا کردن پروفایل مشتری مرتبط با آن نوبت، در فایل جدید app/features/shell/useScheduleBookingMenu.js جمع شد.

## هوک ششم و آخر: فرم ساخت رزرو (useBookingCreateSheet)

این آخرین و پیچیده‌ترین بخش بود: باز/بستن شیت «ایجاد رزرو»، فیلدهای متخصص/خدمت/روز/ساعت، و کل زنجیره‌ی محاسباتی تعیین ساعت‌های آزاد (با توجه به ساعت کاری سالن، رزروهای موجود، و مدت‌زمان خدمت انتخاب‌شده) — چه برای سالن، چه برای آرتیست — در فایل جدید app/features/shell/useBookingCreateSheet.js جمع شد. چون این محاسبات هم‌زمان به داده‌ی سالن و آرتیست هر دو وابسته بودند، این هوک عمداً برای آخرین قدم و با بیشترین دقت نگه داشته شد.

روش تأیید هر قدم بعد از هر جابه‌جایی، یک بررسی خودکار نوشته‌شده برای این پروژه، دقیقاً می‌شمارد که هر متغیر و تابع منتقل‌شده دقیقاً همان تعداد دفعه‌ای که باید، در HomeApp.jsx دیده می‌شود (نه صفر بار — یعنی یادمانده و بلااستفاده، و نه با نام تکراری). سپس یک build واقعی و کامل (rm -rf .next && next build) اجرا شد، و برای آخرین و حساس‌ترین قدم (فرم ساخت رزرو) حتی یک بار سرور واقعی هم بالا آورده شد و صفحه‌ی اصلی برنامه با یک درخواست HTTP واقعی بررسی شد تا از عدم وجود هیچ خطای زمان اجرا (runtime) مطمئن شویم. فقط بعد از عبور تمیز از همه‌ی این بررسی‌ها، فایل‌ها برای شما ارسال و در پوشه‌ی پروژه‌تان جایگزین شدند.

نتیجه‌ی نهایی: HomeApp.jsx از ۳۳۴۱ خط اولیه (پیش از کل این پروژه‌ی پاکسازی) به ۲۷۲۷ خط رسید — یعنی حدود ۶۰۰ خط سبک‌تر شد — بدون کوچک‌ترین تغییری در رفتار برنامه. شش هوک جدید، مستقل و قابل‌فهم (useWalletWorkspace، useOwnerChat، useProfileEditor، useServiceComposer، useScheduleBookingMenu، useBookingCreateSheet) از دل این یک فایل غول‌پیکر بیرون آمدند، هرکدام با یک مسئولیت مشخص و مستند.

# ۱۰. جمع‌بندی نهایی

درخواست اصلی شما شامل چند بخش بزرگ بود: (۱) حذف AI استودیو و ارز شل. (۲) یکسان‌سازی بخش‌های مشترک تکراری. (۳) شکستن فایل غول‌پیکر HomeApp.jsx به بخش‌های کوچک‌تر و قابل‌فهم، و یک پاکسازی جامع کد مرده در کل پروژه. هر سه بخش انجام و با build واقعی تأیید شدند.

همه‌ی این کار، دقیقاً به همان شیوه‌ای پیش رفت که از ابتدا قول داده شده بود: قدم‌به‌قدم، هر قدم کوچک و مستقل، و هر قدم بلافاصله با یک build کامل و بدون خطا تأیید شد — نه یک‌جا و یک‌شبه، چون این پروژه یک اپلیکیشن واقعی با داده‌های واقعی کاربران (رزرو، کیف پول، پیام) است و هیچ تستِ خودکاری (test) ندارد که بشود به آن تکیه کرد.

پیشنهاد من برای ادامه‌ی مسیر «توسعه‌ی تمیز» از این‌جا به بعد:

- کدبیس الان برای شروع توسعه‌ی ویژگی‌های جدید آماده است؛ هر ویژگی تازه می‌تواند از همین الگوی هوک (useXxx.js) پیروی کند تا HomeApp.jsx دوباره متورم نشود.

- اگر در آینده بخش‌های نمایشی دیگری در HomeApp.jsx به‌مرور بزرگ شدند، همین روش قدم‌به‌قدم و با تأیید build برایشان قابل‌تکرار است.

- پوشه‌ی scripts/ (حدود ۲۰۰ اسکریپت آزمایشی یک‌بارمصرف) که در جلسه‌ی قبل درباره‌اش نظری نداشتید، هر زمان بخواهید می‌تواند به یک پوشه‌ی archive/ منتقل شود تا از کد اصلی جدا و کد اصلی سبک‌تر شود.